万州羊奶岩船用LNG综合加注站

项目可行性研究中介机构

竞争性比选材料

比选人：重庆发展能源有限公司

2025年12月3日

目录

第一章 比选详情	1

第二章 评选方法	7

第三章 参选文件格式	10

# 第一章 比选详情

为贯彻落实习近平总书记关于推动长江经济带发展的重要讲话精神，加快推动重庆建设内陆开放高地和西部陆海新通道国家战略，在重庆市国有资产管理委员会及重庆发展投资有限公司的大力支持和协调下，我司拟在万州羊奶岩区域开展气化长江项目，建设船用LNG综合加注站，助推国家“双碳”战略和长江经济带绿色发展，为重庆市船舶产业发展提供发展空间。根据公司制度，现决定采取竞争性比选方式，择优选择1家中介机构作为可行性研究机构开展工程可行性分析。

一、项目简介

（一）项目名称

万州羊奶岩船用LNG综合加注站项目可行性研究中介机构竞争性比选项目。

（二）项目概述

- 重庆作为西部陆海新通道的物流和运营组织中心长江上游航运中心，区位交通优势明显，天然气、页岩气资源较为富集，但目前沿江LNG码头加注仍基本处于空白市场。经前期分析研究，我司拟选取万州羊奶岩区域，建设辐射川渝地区的船用LNG综合加注站。现需对建设船用LNG综合加注站项目开展可行性研究。

（三）服务有效期

- 比选确认中选之日起至双方履行完毕协议约定的所有义务止。

（四）服务内容

1.通用内容编制要求

包括但不限于项目总论、市场分析、项目选址、技术方案、安全与环保、投资估算与资金筹措、财务评价、风险分析与对策等；其中市场分析需涵盖目标市场需求现状与5年容量预测，区域LNG供需格局、价格走势分析，现有竞争对手（周边加注站、码头）对比及项目竞争优势，明确市场营销策略与客户开发计划。

2.项目特殊内容编制要求

（1）码头项目特有要求

岸线与通航：明确港口岸线使用范围、申请进展及审批合规性分析，码头等级、泊位数、船型适应性论证，通航安全影响评估及水上水下作业许可相关规划；以及水上加注专项满足海事部门安全监管要求。

（2）政策合规

衔接重庆城市总体规划、港口规划、燃气专项规划。

3.编制成果核心要求

可研报告需同时满足国家行业规范、重庆地方政策及项目备案、岸线审批、燃气特许经营申请等多重用途，数据真实准确，财务测算逻辑严谨。

4.服务要求

各个工作环节，需形成底稿，交至我司存档。

针对分析过程中已注意到的，可能导致我司投资产生重大风险的问题，需提出书面建议。协助我司对本项目面临的重难点进行分析，提供专业意见并协助完成工作。

自签订正式服务协议之日起40日内出具可研报告初稿，60日内出具可研报告正式稿（一式6份），可研报告由委托方分发和正确使用。

（五）费用及支付

本次服务采购限价不超过70万元，费用包含完成项目所需的人工费用、交通、住宿、第三方软件及相关税费等所有费用。

中标单位完成委托事项，提交合格的初稿报告和正式发票后支付项目总金额的50%，提交合格的正式报告和正式发票后支付项目总金额的50%。具体支付方式以双方另行协商确定的正式协议为准。

二、采购方式

为对项目方案进行可行性研究分析，根据本公司采购制度，本次拟以竞争性比选方式，择优选择1家中介机构作为可行性研究机构开展工程可行性分析。

三、参选机构资格要求

（一）依法在境内注册、合法经营、信誉良好，近三年内无重大违法违规行为或严重违约。

（二）提供服务团队应由项目负责人、水工专业负责人、造价专业负责人、配套专业负责人及相关专业人员构成。项目负责人应具有港航工程相关专业高级及以上职称，必须有代表参选机构全权负责资源调配的权限。其余专业负责人应具有工程类高级及以上职称。项目负责人直接与委托方进行业务联系，未经委托方同意，合约期内不得变更。

（三）具有工程设计水运专业设计甲级及以上资质，并在“全国投资项目在线审批监管平台”工程咨询单位备案系统备案的单位，备案专业至少包含水运（含港口河海工程）、公路，同时在人员和履约信誉等方面具有相应的经验和能力。

（四）2020年1月1日至比选截止日（以工可批复或核准批复或备案证时间为准）,至少承担过3个内河3000吨级港口码头工程可行性研究业绩。（提供项目合同、项目批复（或备案证）并加盖供应商公章，若提供的上述业绩证明材料无法体现上述业绩要求等内容的，还须提供该业绩的业主证明）

四、参选文件

（一）参选文件装订要求

1、参选文件内容按比选文件规定格式顺序装订成一册，并编制目录、逐页标注页码。比选文件中已提供了参选文件格式的部分，须自行下载并按其格式填写和提供。

2、参选文件分为正本1份和副本2份，正本文件内签字和盖章须为原件，副本可为正本的复印件。参选文件封面右上角应注明“正本”、“副本”字样。

3、参选文件的正本、副本应装入同一密封袋密封完好。同时，密封的大袋外包装应封套，加盖公章并写明如下内容：

（1）参选机构名称：

（2）参选机构地址：

（3）                   	（项目名称）项目参选文件

（4）在2025年      月      日      时     分（投标截止时间）前不得开启

注：若参选文件大袋无法全部装下参选文件，可以增加相同的参选文件大袋，并按上述要求密封。

（二）参选文件提交

参选文件（正本1份、副本2份）递交截止时间（投标截止时间）为2025年12月17日（星期三）下午18:00（北京时间），递交时间为2025年12月17日（星期三）下午16:00-18:00（北京时间）。递交地点为重庆市渝北区黄山大道中段68号山顶总部基地39栋。

注：1、参选机构递交响应文件时应提供法定代表人/负责人身份证明及授权委托书、授权经办人身份证复印件。

2、逾期送达的参选文件，比选人将不予受理。

3、未按要求密封的，比选人将不予受理。

4、邮寄送达的参选文件，比选人将不予受理。

五、联系方式

比选人：重庆发展能源有限公司

联系人：李老师

电  话：18081024497

地  址：重庆市渝北区黄山大道中段68号高科山顶总部基

地39栋

# 第二章 评选方法

各参选机构通过资格审查后，由评选委员会按照报价部分（30%）、商务部分（50%）、服务部分（20%）三个方面进行综合评分。根据综合得分“由高到低”确定中选推荐人，得分相同时，按顺序依次选择商务部分得分最高、报价部分得分最高、服务部分得分最高的机构，具体指标如下：

| 主要指标 | 分项指标 | 权重 | 评审标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价部分 （30分） | 价格 | 30 | 所有报价的最低价为基准价，等于基准价得满分30分，高于基准价需扣分，最低为0分。扣分规则为：偏离百分比*满分30分，其中偏离百分比的计算方式为报价金额与基准价的差值/基准价。以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。得分由评选小组手工计算。 | 需低于70万元人民币 |
| 商务部分（50分） | 过往业绩 | 30 | 在满足“服务要求”业绩的基础上：2020年1月1日至比选截止日止（以工可批复或核准批复或备案证时间为准）参选机构每承担过1个危化品码头工程可行性研究得3分，最多得9分；2020年1月1日至比选截止日止（以工可批复或核准批复或备案证时间为准）每增加1个承担过的5000吨级及以上内河港口码头工程可行性研究业绩（须包括工程可行性研究阶段）得4分，最多得12分；在此基础上，如提供的码头业绩水位差不低于30米（系指设计高、低水位差30米及以上），每个业绩再得3分，最多得9分。 此项得分最高分30分。 | 需提供佐证材料 |
|  | 人员及团队配置 | 15 | 项目负责人：①具有港航工程系列正高级工程师得2分，具有注册土木工程师（港口与航道工程）执业资格证得2分，具有注册咨询工程师（投资）资格证得2分，此项得分最高分6分；②2020年1月1日至比选截止日止（以工可批复或核准批复或备案证时间为准）以项目负责人身份每承担过1个5000吨级及以上（以设计吨级为准，兼顾吨级除外）且水位差不低于30米（系指设计高、低水位差30米及以上）内河港口码头工程可行性研究业绩（须包括工程可行性研究阶段）得3分，此项得分最高分9分。 此项得分最高分15分。 |  |
|  |  | 3 | 水工专业负责人：具有港航工程系列正高级工程师得1分，具有注册土木工程师（港口与航道工程）执业资格证得1分，具有注册咨询工程师（投资）资格证得1分，此项得分最高分3分。 |  |
|  |  | 2 | 造价专业负责人：具有全国注册造价工程师得1分，一级注册造价工程师执业资格证得1分，此项得分最高分2分。 |  |
| 服务部分 （20分） | 服务方案 | 8 | 工作思路及推进计划 评价为优秀得7-8分，良好得5-6分，中等得3-4分，合格得1-2分，其余不得分； | 参选机构需承诺实时响应我司需求，否则该项不得分。 |
|  |  | 8 | 重点关注事项及工作建议 评价为优秀得7-8分，良好得5-6分，中等得3-4分，合格得1-2分，其余不得分； |  |
|  |  | 4 | 服务方案中质量管理机制 评价为优秀得4分，良好得3分，中等得2分，合格得1分，其余不得分； |  |

# 第三章  参选文件格式

重庆发展能源有限公司

万州羊奶岩船用LNG综合加注站

项目可行性研究中介机构竞争性

比选项目

参选文件

参选机构： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人/负责人：          （签字或盖章）

年  月  日

目录

1、竞争性比选报价函及分项报价明细表	12

2、基础资质资料	15

3、保密承诺函	16

4、法定代表人/负责人身份证明及授权委托书	17

5、综合评分自评表	20

- 竞争性比选报价函及分项报价明细表

（一）竞争性比选报价函

重庆发展能源有限公司：

我方收到重庆发展能源有限公司万州羊奶岩船用LNG综合加注站项目可行性研究中介机构竞争性比选项目的竞争性比选文件，经详细研究，决定参加该比选项目的比选。

1.愿意按照竞争性比选文件中的一切要求，提供本项目的技术服务及成果提交，报价为： 元（大写： 元整）。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本 份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次比选的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性比选文件的一切规定和要求及比选评审办法。

5.在整个竞争性比选过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性比选文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：

联系人：

年 月 日

（二）分项报价明细表

格式自拟

# 2、基础资质资料

2.1、营业执照

2.2、近三年内无重大违法违规行为或严重违约的证明或承诺（格式自拟）

2.3、工程设计水运专业设计甲级及以上资质证明

2.4、“全国投资项目在线审批监管平台”工程咨询单位备案系统备案证明

2.5、内河3000吨级港口码头工程可行性研究业绩（工可批复或核准批复或备案证时间在2020年1月1日之后），需提供目合同、项目批复（或备案证）并加盖供应商公章，若提供的上述业绩证明材料无法体现上述业绩要求等内容的，还须提供该业绩的业主证明）。

# 3、保密承诺函

重庆发展能源有限公司：

兹有我方参加贵公司重庆发展能源有限公司万州羊奶岩船用LNG综合加注站项目可行性研究中介机构竞争性比选项目（以下称“项目”），我方特向贵公司承诺，就我方参加贵公司本次项目竞争性比选过程中，接收到的与贵公司及项目相关的所有信息（包括但不限于贵公司通过电子邮件、电话沟通、纸质文件等形式向我方披露的比选文件等信息）均予以保密。

一、我方承诺未经贵公司书面同意，不得将与贵公司及项目相关的比选文件等信息泄露给任何第三方（法律法规规定应披露的除外）。

二、我方承诺确保在工作中接触贵公司及项目相关信息的工作人员知晓本函的内容，并承担我方在本函中应承担的相同的保密责任。

承诺人（单位公章）：

法定代表人/负责人或其委托代理人：

日期：  年  月  日

# 4、法定代表人/负责人身份证明及授权委托书

4.1法定代表人/负责人身份证明

参选机构名称：

联系电话：

联系地址：

成立时间： 	 年 	  月      日

姓名：   性别：  年龄：  	职务：

系 	 （参选机构名称）的法定代表人/负责人。

特此证明。

附：法定代表人/负责人的身份证双面复印件

参选机构： 	   （盖单位公章）

年   月   日

4.2授权委托书

本人    （姓 名）系 	           （参选机构名称）的法定代表人/负责人，现委托    （姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改重庆发展能源有限公司万州羊奶岩船用LNG综合加注站项目可行性研究中介机构竞争性比选项目（项目名称）的参选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                 	。

参选机构：       （盖单位公章）

法定代表人/负责人： 	（签字或盖章）身份证号码：

委托代理人： 	      （签字）

身份证号码：

年  	月 	 日

在空白处附法定代表人/负责人、委托代理人身份证双面复印件

注：1、法定代表人/负责人参加参选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人/负责人身份证；非法定代表人/负责人参加参选活动及签署文件的除提供法定代表人/负责人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人/负责人身份证明及授权委托书原件装入参选文件一并递交。另外须准备一份（法定代表人/负责人身份证明及授权委托书原件）在提交参选材料时出具。

# 5、综合评分自评表

| 主要指标 | 评分标准 | 分值 | 详情 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（50分） | 2020年1月1日至比选截止日止（以工可批复或核准批复或备案证时间为准）参选机构承担过危化品码头工程可行性研究得3分； | 每个项目3分，最高9分 |  |  |
|  | 2020年1月1日至比选截止日止（以工可批复或核准批复或备案证时间为准）每增加1个承担过的5000吨级及以上内河港口码头工程可行性研究业绩（须包括工程可行性研究阶段）得4分； | 每个项目4分，最高12分 |  |  |
|  | 上述码头业绩水位差不低于30米（系指设计高、低水位差30米及以上） | 每个项目得3分，最高9分 |  |  |
|  | 项目负责人具有港航工程系列正高级工程师职称 | 2分 |  |  |
|  | 项目负责人具有注册土木工程师（港口与航道工程）执业资格证 | 2分 |  |  |
|  | 项目负责人具有注册咨询工程师（投资）资格证 | 2分 |  |  |
|  | 项目负责人2020年1月1日至比选截止日止（以工可批复或核准批复或备案证时间为准）以项目负责人身份承担过1个5000吨级及以上（以设计吨级为准，兼顾吨级除外）且水位差不低于30米（系指设计高、低水位差30米及以上）内河港口码头工程可行性研究业绩（须包括工程可行性研究阶段） | 每个项目3分，最高9分 |  |  |
|  | 水工专业负责人具有港航工程系列正高级工程师职称 | 1分 |  |  |
|  | 水工专业负责人具有注册土木工程师（港口与航道工程）执业资格证 | 1分 |  |  |
|  | 水工专业负责人有注册咨询工程师（投资）资格证 | 1分 |  |  |
|  | 造价专业负责人具有全国注册造价工程师 | 1分 |  |  |
|  | 造价专业负责人具有一级注册造价工程师执业资格证 | 1分 |  |  |
| 服务部分 （20分） | 服务方案中工作思路及推进计划 | 评价为优秀得7-8分，良好得5-6分，中等得3-4分，合格得1-2分，其余不得分； |  |  |
|  | 服务方案中重点关注事项及建议 | 评价为优秀得7-8分，良好得5-6分，中等得3-4分，合格得1-2分，其余不得分； |  |  |
|  | 服务方案中质量管理机制 | 优秀得4分，良好得3分，中等得2分，合格得1分，其余不得分 |  |  |

### 5.2.1自评表附件1：参选承诺函

参选承诺函

致：重庆发展能源有限公司

一、我司                   （参选机构全称）详细阅读了比选条件、要求及评选办法后，愿意按照比选文件规定完成“重庆发展能源有限公司建设船用LNG综合加注站项目可行性研究中介机构竞争性比选项目”，严格执行参选机构所承诺的责任和义务。

二、我司郑重承诺向贵公司提供的所有材料内容真实、准确，没有任何虚假、误导性陈述和记载，没有故意隐瞒与选择本次项目可行性研究中介机构有关的重要事实。

三、我司在比选过程中所了解的与贵公司项目相关的任何信息资料，不论是何种载体或以何种方式传递的信息，仅限于本次比选所用，我司承诺不会将此类信息用于任何与本次比选无关的用途。我司一旦中选，在签订正式合同文本之前，本参选文件连同贵公司的中选通知书应成为约束双方的文件。

四、我司向贵公司承诺以上条款自签署之日起生效，在参选和担任贵公司可研机构期间持续有效。

五、我司知晓并接受服务期限为比选确认中选之日起至双方履行完毕协议约定的所有义务止。

六、如上述承诺不实，我司自动放弃竞选/中选资格，并赔偿贵公司由此更换可研机构所增加的费用与相关损失。

（本页无正文，为《参选承诺函》签署页）

承诺人：（盖章）

法定代表人/负责人或其委托代理人：（签字或盖章）

日  期：   年   月   日

### 5.2.2自评表附件2：过往业绩明细

过往业绩明细

致：重庆发展能源有限公司

2020年1月1日至今，我司              （参选机构全称）承担过的危化品码头工程可行性研究、5000吨级及以上内河港口码头工程可行性研究共

项，具体信息见下表：

| 项目名称 | 项目详情 | 项目时间 | 吨级 | 水位差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

以上项目均包括工程可行性研究阶段，项目时间以工可批复或核准批复或备案证时间为准。

附件：业绩证明材料

参选机构：（盖章）

法定代表人/负责人或其委托代理人：（签字或盖章）

日  期：  年  月  日

### 5.2.3自评表附件3：人员及团队配置评分材料

请按评分标准提供以下材料：

1、项目负责人职称、证书及过往业绩证明材料

2、水工专业及造价专业负责人职称、证书材料

### 5.2.4自评表附件4：综合服务方案

1、综合服务方案（格式自拟）

2、综合服务方案部分内容的参考格式

（1）项目团队组成表参考格式

| 拟在项目中负责职务 | 姓名 | 职务 | 任职经历 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：按评选办法要求提供相关证明材料。上述表格可结合参选机构自身情况调整表格格式及内容如实填写。仅需提供团队主要成员，相关证明材料可提供扫描件或复印件。

3、我司承诺将实时响应贵司需求。

参选机构：（盖章）

法定代表人/负责人或其委托代理人：（签字或盖章）

日  期：  年   月   日